АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА    КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2013                                   с. Алексеевка                                         №   35 – п

О подготовке   теплоснабжающих

организаций МО Алексеевский  сельсовет

к  отопительному  периоду  2013-2014 гг

В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства сельсовета независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительный периоды 2013-2014 годов   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятия и план-график подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду (приложение 1).

2. Создать комиссию по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2013-2014 годов (приложение 2)

3. Утвердить план-график работы комиссии по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2013-2014 годов (приложение 3).

4. Завершить все работы по объектам электро- и теплоснабжающих организаций, электрических и тепловых сетей до 30.08.2010 года с оформлением  «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов».

5.  Контроль за  исполнением  данного постановления оставляю  за собой.

6. Постановление вступает в силу  в день,  следующий за днем опубликования  в газете «Алексеевские вести».

Глав  администрации                                                              А.А. Волощенко

Приложение  1

к Постановлению от 08.07.2013г № 35-п

Мероприятия и план-график

подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2013-2014 годов в МО Алексеевский сельсовет

| Наименование объекта | Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2013-2014 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная МБОУ Алексеевской СОШ № 9 | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов | Директор МБУ Алексеевская СОШ № 9 Волощенко О.В (по согласованию) | 15.08.2013г |
| 2. Котельная МБУ Алексеевского СДК | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов | Директор МБУ «Алексеевский» СДК Хабарова.Е.Г. | 15.08.2013г |
| 3. Котельная Новопокровского СК | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов | Заведующая Новопокровским СК Менжуренко А.Е. | 15.08.2013г |
| 4. МКУ Новопокровская НОШ № 33 | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МКУ Новопокровская НОШ № 33 Колихова В.Н.. (по согласованию) | 15.08.2013г |
| 5. Алексеевский ФАП | Электроотопление, состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая ФАПом Кулясова.Е.А. (по согласованию) | 15.08.2013г |
| 6. Новопокровский ФАП | Электроотопление, состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая Новопокровским ФАПом Дармакова С.В. (по согласованию) | 15.08.2013г |

Глава администрации                                                                  А.А. Волощенко

Приложение  2

к Постановлению от 08.07.2013г № 35-п

Состав комиссии

по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии  к отопительному

периоду 2013-2014 годов   в МО Алексеевский сельсовет

Председатель комиссии             -  Волощенко Александр Алексеевич,

глава    сельсовета,

Заместитель председателя         -  Кухаренко Сергей Петрович,

депутат сельсовета,

Ответственный  секретарь         - Шевчук Ольга Сергеевна,

депутат сельсовета,

Члены комиссии:              - Немченко Игорь Иванович

(по согласованию)

- Бобриков Александр Александрович

(по согласованию)

- Золотухин Павел Анатольевич

(по согласованию)

- Семеряков Николай Валентинович

(по согласованию)

-  Кузнецов Евграф Яковлевич

(по согласованию)

Глава администрации                                                                 А.А. Волощенко

Приложение  2

к Постановлению от 08.07.2013г № 35-п

План-график

работы комиссии по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2013-2014 годов

1 проверка   - с  10  по  12.07.2013г

2 проверка   - с  22  по  26.07.2013г

3 проверка   - с  01  по  07.08.2013г

4 проверка   - с  10  по  16.08.2013г

5 проверка   - с  26  по  30.08.2013г

Глава администрации                                                                 А.А. Волощенко