АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2014г                                    с. Алексеевка                                       № 43-п

О подготовке   теплоснабжающих

организаций МО Алексеевский  сельсовет

к  отопительному  периоду  2014-2015 гг

В целях координации и контроля работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства сельсовета независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительный периоды 2014-2015 годов   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  мероприятия и план-график подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду (приложение 1).

2. Создать комиссию по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2014-2015 годов (приложение 2)

3. Утвердить план-график работы комиссии по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2014-2015 годов (приложение 3).

4. Завершить все работы по объектам электро- и теплоснабжающих организаций, электрических и тепловых сетей до 30.08.2014 года с оформлением  «Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

5.  Контроль за  исполнением  данного постановления оставляю  за собой.

6. Постановление вступает в силу  в день,  следующий за днем опубликования  в газете «Алексеевские вести».

Глав  администрации                                                              М.В. Романченко

Приложение  1

к Постановлению от 23.05.2014г № 43-п

Мероприятия и план-график

подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2014-2014 годов в МО Алексеевский сельсовет

| Наименование объекта | Мероприятия по подготовке к работе в отопительный период 2013-2014 годов | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная МБОУ Алексеевской СОШ № 9 | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов, вскрытие и ремонт теплотрассы | Директор МБУ Алексеевская СОШ № 9 Волощенко О.В (по согласованию) | 15.08.2014г |
| 2. Котельная МБУ Алексеевского СДК | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов | Директор МБУ «Алексеевский» СДК Глухенко Ю.В. | 15.08.2014г |
| 3. Котельная Новопокровского СК | Состояние удовлетворительное, требуется ревизия котлов | Заведующая Новопокровским СК Менжуренко А.Е. | 15.08.2014г |
| 4. МБОУ Алексеевской СОШ № 9 филиал Новопокровская НОШ | Состояние удовлетворительное, профилактика | Директор МБУ Алексеевская СОШ № 9 Волощенко О.В (по согласованию | 15.08.2014г |
| 5. Алексеевский ФАП | Электроотопление, состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая ФАПом Кулясова.Е.А. (по согласованию) | 15.08.2014г |
| 6. Новопокровский ФАП | Электроотопление, состояние удовлетворительное, профилактика | Заведующая Новопокровским ФАПом Дармакова С.В. (по согласованию) | 15.08.2014г |

Глава администрации                                                                  М.В. Романченко

Приложение  2

к Постановлению от 23.05.2014г № 43-п

Состав комиссии

по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии  к отопительному

периоду 2014-2015 годов   в МО Алексеевский сельсовет

Председатель комиссии             -  Романченко Мария Васильевна

глава    сельсовета,

Заместитель председателя         -  Кухаренко Сергей Петрович,

депутат сельсовета,

Ответственный  секретарь         - Смолькина Надежда Николаевна,

Зам.  главы администрации  сельсовета,

Члены комиссии:              - Волощенко Ольга Викторовна

(по согласованию)

- Глухенко Юлия Владимировна

(по согласованию)

- Менжуренко Анжелика Евгеньевна

(по согласованию)

- Дармакова  Светлана Владимировна

(по согласованию)

-  Кузнецов Евграф Яковлевич

(по согласованию)

Глава администрации                                                                 М.В. Романченко

Приложение  3

к Постановлению от 23.05.2014 № 43-п

План-график

работы комиссии по проверке  подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному  периоду 2014-2015 годов

1 проверка   - с  10  по  11.06.2014г

2 проверка   - с  10  по  15.08.2014г

3 проверка   - с  26  по  29.08.2014г

Глава администрации                                                                 М.В. Романченко